个性化旅游推荐系统 - 第七周工作周报

成员：陈逸 程小路

1. 第七周（2026-04-13 至 2026-04-19）：日记功能闭环、稳定性修复与需求口径统一

1.1 工作目标

- 基于本周主干提交推进路线页、地图数据与旅游助手相关能力，保证前后端可构建、可演示。

- 围绕日记模块完成“可用性 + 稳定性 + 一致性”专项迭代：附件上传回传、搜索交互升级、500 故障修复。

- 同步需求与实现口径（FR-007、FR-008-4、FR-009-4），确保需求文档、技术设计文档、代码行为一致。

- 在保持课程约束前提下（检索走内存索引，不在 SQL 层做 LIKE/JOIN 检索计算）优化检索体验。

1.2 具体完成工作

1.2.1 本周提交与主干合并情况

- 本周主干可见提交（含合并）完成了路线规划、地图数据测试与旅游助手能力接入：

- 797c674、f079c40（路线规划相关）

- 24e28f3、3579aaa（地图数据测试）

- 597ddea（旅游问答助手）

- 合并节点：0e81e8f、2df4c89、13855e2

- 本周持续在主干完成文档与实现对齐，HANDOFF 记录覆盖问题定位、修复措施与验证方式。

1.2.2 需求口径对齐（FR-007 / FR-008-4）

- FR-007 从“自动生成日记”调整为“用户手动生成日记”，并同步需求流程描述。

- FR-008-4 明确为“热度 = 浏览次数 × 1.0（每次浏览 +1）”，移除近期加权歧义。

- 两份需求文档与后端实现已保持一致，避免验收标准冲突。

1.2.3 日记附件上传与回传浏览闭环

- 后端新增 POST /api/diary/upload，支持 JPG/PNG/MP4、大小校验、按类型落盘并回传 url/mediaType。

- 新增 /media/** 静态资源映射与安全放行，前端可直接访问上传内容。

- 前端日记编辑页改为单拖拽区上传；详情页视频由链接改为内嵌播放器。

- 前后端形成“上传 -> 回传 URL -> 提交日记 -> 详情浏览”的完整链路。

1.2.4 日记提交 500 故障修复（数据库离线场景）

- 根因定位：事务创建阶段即触发数据库连接异常（CannotCreateTransactionException / DataSourceDisableException）。

- 修复策略：写接口采用“DB 优先 + dev 容错回退内存写入”，数据库不可用时不再直接 500。

- 覆盖 create/update/delete/rate 写路径，保障开发环境离线可演示能力。

1.2.5 日记搜索交互升级（统一输入 + 候选直达）

- 统一输入框支持“标题/正文/目的地”检索。

- 即时候选仅展示“日记实体”，并支持点击候选直达详情。

- 单字搜索可命中标题/正文：当关键词长度 <2 时回退内存 contains 匹配，避免 NGram 最小粒度限制导致漏检。

- 保持课程约束：检索计算仍在内存索引与应用层完成。

1.2.6 今日新增：FR-009-4 正文压缩存储落地

- 新增 DiaryContentCodec，采用 RAW: / GZB64: 双协议：

- 写库按阈值压缩（GZIP + Base64），读取自动解码并兼容历史无前缀明文。

- DiaryServiceImpl 写库路径接入编码，InMemoryDataLoader 预加载接入解码。

- 对外 API 与内存检索保持明文语义不变，避免影响现有搜索与展示。

- 新增配置项：app.diary.content-compression.enabled、app.diary.content-compression.threshold-bytes。

1.3 验证与质量门禁

- 后端编译通过：mvn -DskipTests compile。

- 前端构建通过：npm run build（仅有既有 chunk size 提示）。

- 关键回归项：

- 数据库离线时 POST /api/diary 返回 200（不再 500）。

- GET /api/diary/search?keyword=大&page=1&size=5 可返回单字命中结果。

- 上传后的图片/视频可在详情页回传浏览。

1.4 风险与应对

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据库离线回退内存写入可能导致重启后数据不持久 | 中 | 中 | 在 dev 明确“仅演示容错”边界；恢复 DB 后优先落库 |
| 正文压缩后数据库可读性下降，排障成本上升 | 中 | 中 | 采用 RAW:/GZB64: 显式前缀协议，工具化解码查看 |
| 单字搜索回退线性匹配在大数据量下性能下降 | 中 | 中 | 保留 limit 限制；后续评估 1-gram 辅助索引 |
| 本地媒体文件持续增长导致磁盘占用上升 | 中 | 中 | 增加定期清理策略与容量告警 |
| 自动化测试覆盖仍不足 | 中 | 高 | 下周补服务层单测与接口冒烟脚本 |

1.5 进度评估

- 完成度：约 95%（本周提交内容 + 今日 FR-009-4 实现均已落地并通过编译门禁）。

- 里程碑：日记模块从“可提交”提升至“可上传、可检索、可回传、可容错”；需求文档与代码口径完成对齐。

- 交付物：

- 日记上传回传全链路（后端接口 + 前端交互 + 静态资源映射）

- 日记搜索交互升级（统一输入、候选直达、单字匹配）

- 500 故障修复（DB 离线回退）

- 正文压缩存储实现（RAW:/GZB64:）

- 需求/技术文档与 HANDOFF 同步更新

1.6 下周计划（2026-04-20 至 2026-04-26）

- 补齐日记模块关键服务层单元测试与接口回归脚本。

- 为正文压缩补充统计脚本（压缩率、异常回退率）与巡检日志。

- 清理媒体目录策略（过期附件/无引用附件）并补后台观测项。

- 持续推进未完成低优先级项（FR-009-5、FR-016）的方案细化。

编写日期：2026-04-19