个性化旅游推荐系统 - 第八周工作周报

成员：陈逸 程小路

1. 第八周（2026-04-20 至 2026-04-26）：路网交通工具枚举化 + 分模式拥堵度落地

1.1 工作目标

本周重点为：

- 将道路可通行交通工具从字符串改为结构化模型（modeProfile），并按交通工具维度计算拥堵度与最短时间。

- 先同步需求文档与技术设计文档，再完成后端、脚本、前端联动改造。

- 前端在“选中路径”时展示每段道路可通行交通工具及对应拥堵度。

- 保持代码质量与可维护性，确保编译与构建通过。

1.2 具体完成工作

1.2.1 需求与技术口径同步

- 需求文档（docs/Requirements/Requirements Documendation.md）：

  - FR-004-2/FR-004-3 调整为“按交通工具维度拥堵度 + 选中路径展示模式与拥堵度”。

  - 明确支持 WALK、BIKE、SHUTTLE 三种交通工具模式。

- 技术设计文档（docs/Tech/Technical Design Document.md）：

  - roads 表结构字段改为 mode_profile（JSON Map）。

  - /api/admin/road 接口参数改为 modeProfile。

  - 图结构示例更新为 Map modeCongestion。

1.2.2 路网交通工具枚举化与编解码

- 新增 TransportMode 枚举（src/main/java/com/travel/model/enums/TransportMode.java）：

  - 定义 WALK("walk")、BIKE("bike")、SHUTTLE("shuttle") 三种交通工具。

  - 提供 fromCode() 方法支持从字符串解析，增强类型安全。

- 新增 ModeProfileCodec（src/main/java/com/travel/util/ModeProfileCodec.java）：

  - 统一 modeProfile JSON 编解码，支持 encode() / decode() 操作。

  - 自动归一化交通工具代码与拥堵度值 [0,1]，确保数据一致性。

1.2.3 后端路网模型重构

- 数据模型：

  - Road 实体：移除旧字段 congestion、vehicleType，改用 modeProfile。

  - Edge 类：将 congestion/vehicleType 改为 modeCongestion，适配新图结构。

  - Graph 类：同步适配新图结构，支持按模式计算路径。

- 业务逻辑：

  - RouteServiceImpl：改为按交通工具（TransportMode）计算最短路径和时间，支持返回 modeCongestion 和 allowedModes。

  - FacilityServiceImpl：同步适配新图结构，确保附近设施查询正常。

1.2.4 数据与脚本同步

- 数据文件：

  - roads.json 和 roads.append.json（多个数据集）：批量将旧字段迁移到 modeProfile。

- 采集脚本：

  - osm_seed.py：新增 OSM tag 推断交通工具模式，为每条道路生成可重现随机拥堵度 [0,1]，输出 modeProfile。

  - amap_seed.py：道路输出字段改为 modeProfile，保持与新模型一致。

1.2.5 前端交互与类型定义

- 类型定义：

  - api.ts：新增图数据结构类型定义（TransportModeCode、ModeCongestionProfile、RoadEdge），确保 TypeScript 类型安全。

- 路线规划页：

  - RoutePlannerView.vue：tooltip 展示“可通行交通工具+拥堵度”，结果区新增路段明细，展示每段允许模式及拥堵度。

- 管理端：

  - AdminView.vue：道路表单改为选择交通工具并配置各模式拥堵度，提交 modeProfile，提升管理体验。

1.3 验证与质量门禁

- 后端编译：mvn -DskipTests compile（BUILD SUCCESS）。

- 前端构建：npm run build（仅有既有 chunk size 提示，无编译错误）。

- 关键回归项：

  - 路线规划接口返回按交通工具维度的拥堵度数据。

  - 前端能正确展示可通行交通工具及对应拥堵度。

  - 管理端道路表单能正确提交 modeProfile 数据。

1.4 风险与应对

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旧数据迁移不完整导致运行时异常 | 中 | 低 | 已完成 roads.json 和 roads.append.json 批量迁移，确保数据一致性 |
| 前端图数据类型的 TS 类型定义可能不完整 | 中 | 低 | 已定义 RoadEdge 等核心类型，后续根据实际使用场景补充 |
| 多数据集同步更新可能遗漏 | 中 | 中 | 下周验证所有地图数据的 modeProfile 字段一致性，确保无遗漏 |
| 交通工具模式扩展时需同步修改多处代码 | 中 | 中 | 采用枚举和编解码统一管理，后续扩展只需修改 TransportMode 枚举 |

1.5 进度评估

- 完成度：约 90%（路网交通工具枚举化核心功能已完成，前后端联动改造完成）。

- 里程碑：支持按交通工具计算最短路径和时间，前端展示模式与拥堵度，提升路线规划的准确性和用户体验。

- 交付物：

  - TransportMode 枚举与 ModeProfileCodec 工具类

  - 后端路网模型重构（Edge/Graph/RouteServiceImpl）

  - 前端路线规划页交互升级（模式与拥堵度展示）

  - 数据文件与脚本同步更新

  - 需求与技术文档口径对齐

1.6 下周计划（2026-04-27 至 2026-05-03）

- 验证所有地图数据的 modeProfile 字段一致性，确保无遗漏。

- 补齐路网模块关键服务层单元测试与接口回归脚本。

- 推进 FR-016 数据备份恢复方案的细化与落地。

- 开始准备项目结项材料，包括技术总结和演示文档。

- 优化前端路线规划页的用户体验，提升交互流畅度。

编写日期：2026-04-26