个性化旅游推荐系统 - 第六周工作周报

成员：陈逸 程小路

1. 第六周（2026-04-06 至 2026-04-12）：设计冻结后的首轮开发迭代，设计方案讲解

1.1 工作目标

本周重点为：

- 按教学节点要求，交付并讲解《设计方案讲解材料》，对齐《项目计划书》中「冻结技术方案与模块边界」目标，收束总体架构、模块边界、接口契约、数据模型及 My* 结构与课程约束说明。

- 在后端持续推进自定义数据结构（MyList / MyMap / MySet / MyPriorityQueue）与核心服务的结合，并完成基础自测与编译验证。

- 保证鉴权、推荐等基础接口在 dev-seed / 放行模式下可稳定调用，接口响应满足统一的 code / data / message 约定。

- 前端巩固登录态与主链路页面框架，完成与路线规划、地图展示相关的高频联调项。

- 管理端与 OSM 生成链路在真实数据场景下可复用、可回归，降低后续迭代返工成本。

1.2 具体完成工作

1.2.1 设计方案讲解（教学节点）

- 依据《项目计划书》教学节点对齐表第 5 周要求，补充并完成设计方案讲解环节。

- 讲解材料覆盖：前后端分离架构与模块划分、核心接口契约与统一响应结构（code / data / message）、内存预加载与检索约束（不在 SQL 层完成检索计算）、自定义数据结构（MyList / MyMap / MySet / MyPriorityQueue）在算法模块中的定位，以及路线规划 / 推荐 / 日记等业务边界与暂缓项。

- 结合《技术设计文档》与需求文档中的 FR 映射进行现场说明，收集疑问与反馈，并将结论同步到后续开发与交接记录，作为技术方案冻结的验收佐证之一。

1.2.2 路线规划与地图可视化联调

- 后端 GET /api/route/map-data 增强：在 nodes / edges 之外补充 nodeDetails，返回节点关联建筑信息（名称、类型、位置、经纬度、areaId 等），支撑前端以业务语义选择起终点。

- 前端路线规划页改造：起点 / 终点由手工输入节点 ID 调整为「建筑下拉选择」；图节点标签展示为建筑名称；切换景区时自动刷新地图并重置起止点，避免跨景区误选。

- 路线图渲染策略调整：采用固定布局结合建筑经纬度映射，使拓扑相对位置更贴近真实地理关系；关闭节点拖拽，补充缺失坐标时的兜底布局，保证弱数据下仍可展示。

- 可读性优化：节点标签避让与样式增强（对比度、背景与边框）；节点与道路 tooltip 展示关键业务字段（建筑类型中文映射、起终点、距离等）。

1.2.3 OSM 数据生成与内存优化

- 优化 scripts/osm_seed.py 中道路虚拟节点（type=virtual_node）输出：移除非必要的 description / createTime / updateTime 字段，保留定位与关联所需字段，降低运行时内存占用与序列化成本。

- 对生成结果执行脚本化校验，确认虚拟节点规模与字段约束符合预期，保证与现有导入 / 合并流程兼容。

1.2.4 工程化与协作记录

- 持续通过 docs/AI/HANDOFF.md 记录跨会话实现结论、验证方式与变更要点，保证与《项目计划书》《技术设计文档》中接口与约束描述可追溯对齐。

- 本周仍以 mvn 编译与 npm run build 作为基础质量门槛，对路线相关前后端改动进行回归。

1.3 风险与应对

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真实 OSM 数据规模上升导致内存与加载耗时增加 | 高 | 中 | 虚拟节点字段瘦身与生成策略复盘；按需拆分导入配置，关注启动预加载耗时 |
| 路线页「地理坐标 + 图布局」在极端缺失坐标场景下体验下降 | 中 | 中 | 保留兜底布局与明确提示；优先保证主景区数据完整性 |
| 计划中的 My* 全面替换与业务迭代并行，易产生合并冲突 | 中 | 中 | 按《项目计划书》WBS 划定替换边界，先保路线 / 推荐等核心路径，小步合并并附验证记录 |
| 文档基线（如 Java / Node 版本）与工程实际不一致 | 中 | 低 | 在架构评审 / 项目上下文中标注权威基线，避免验收口径歧义 |
| 方案讲解后接口或模块边界仍有争议，影响开发排期 | 中 | 低 | 以已冻结设计文档与接口清单为准，变更走小步评审并更新 HANDOFF |

1.4 进度评估

- 完成度：约 90%（第五周遗留的「设计方案讲解」与必交付材料已闭合；开发 1 相关联调持续推进，My* 在全部核心模块的替换仍按 WBS 跨周落实）。

- 里程碑：第 5 周教学节点「讲解设计方案」对应成果已在本周交付；第 6 周「开发 1」——路线可视化与数据侧优化已达到可演示状态；自定义结构在全局范围内的替换纳入后续周次跟踪。

- 交付物：设计方案讲解材料（含讲解与反馈收口）、路线 map-data 与前端路线页更新、OSM 生成脚本优化与校验记录、HANDOFF 交接条目、编译 / 构建通过记录。

编写日期：2026-04-12