个性化旅游推荐系统 - 第十一周工作周报

成员：陈逸 程小路

1. 第十一周（2026-05-11 至 2026-05-17）：FR-009-5 日记 AIGC 旅游动画落地 + 答疑前稳定性收敛

1.1 工作目标

本周对照《项目计划书》第 11 周「稳定 1」与教学节点「答疑（5 月 14 日）」安排，重点为：

- 落实 FR-009-5 旅游动画生成：基于日记文字与图片，服务端异步调用第三方云端视频能力，成片下载落盘并与日记关联。

- 对齐火山即梦官方 CVSync2AsyncSubmitTask / CVSync2AsyncGetResult 接口，修复历史 req_key 不支持、轮询 done 但无 URL 等阻断问题。

- 前端完成日记详情页「提交参数快照 → 任务轮询 → 事件日志 / 停止任务」闭环；密钥由合作方按模板自备，不入库。

- 同批次巩固路线规划、OSM 种子与 dev-seed 数据一致性，并同步需求/技术设计/交接文档。

1.2 具体完成工作

1.2.1 本周主干提交

- 提交：48ba5c7（2026-05-10）

- 主题：日记 AIGC 旅游动画（即梦/LibTV）、共用提示词与前端任务流；路线/地图/OSM 种子与文档同步

- 规模：67 个文件（后端动画模块、前端日记页、配置模板、单测、地图种子与文档）

1.2.2 需求与技术口径同步

- 需求文档：FR-009-5、§2.3.3 持久化策略、创新点 AIGC 表述更新。

- 技术设计：动画 REST、任务状态机、配置项与 dev 可选 jimeng-animation.yml。

- SQL：migration_add_animation_url.sql；密钥模板 jimeng-animation.example.yml（本地 yml 已 gitignore）。

1.2.3 后端：日记 AIGC 动画任务链路

- DiaryAnimationJob / DiaryAnimationServiceImpl / DiaryAnimationController：内存任务、eventLog、取消；即梦优先、LibTV 备用。

- JimengVisualClient + JimengVideoSubmitBuilder + JimengVideoUrlExtractor：CVSync2Async*、req_key 修正、成片 URL 多层解析。

- LibTvOpenApiClient、AnimationPromptComposer、AnimationProperties、volc-sdk-java。

1.2.4 前端：日记详情动画任务流

- api.ts：动画任务类型与 API。

- DiaryDetailView.vue：参数快照、轮询、完整事件日志、停止任务；已精简多轮沟通独立 UI。

1.2.5 数据、脚本与 dev 演示

- osm_seed.py / amap_seed.py 与多份 dev-seed 增量数据同步。

- dev profile 下内存任务为主，写库失败不阻断演示链路。

1.2.6 单元测试与协作说明

- AnimationPromptComposerTest、JimengVideoSubmitBuilderTest、JimengVideoUrlExtractorTest

- commit 说明：合作方复制 example 配置或注入环境变量，禁止提交真实密钥。

1.3 验证与质量门禁

- 后端：mvn test — BUILD SUCCESS。

- 前端：npm run build — SUCCESS。

- 未配置密钥时不拖垮日记主链路；配置有效时可提交并轮询；详情页可查看日志并取消任务。

1.4 风险与应对

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火山 req_key 产品线变更 | 高 | 中 | 按控制台文档覆盖配置；客户端给出明确提示 |
| done 无 URL / JSON 结构变化 | 高 | 中 | JimengVideoUrlExtractor + [JIMENG_DONE_NO_URL] 日志 |
| 密钥类型错误或未开通产品线 | 中 | 中 | example 模板强调 IAM AK/SK |
| LibTV 额度与审核 | 中 | 中 | 即梦优先；演示前确认额度 |
| 公网拉图失败 | 中 | 低 | binary_data_base64 回退 |

1.5 进度评估

- 完成度：约 88%（FR-009-5 主链路已贯通，答辩环境需端到端实机验证）。

- 里程碑：日记 + AIGC 创新演示能力；稳定 1 项下 API 对齐、日志可观测与单测补齐。

- 交付物：动画后端模块、前端任务 UI、文档与迁移脚本、单测与 HANDOFF。

1.6 下周计划（2026-05-18 至 2026-05-24）

- 统一错误码与校验文案，执行全链路回归并输出缺陷清单（第 12 周稳定 2）。

- 答辩环境即梦/LibTV 实机出片与落盘回放验证。

- 补齐动画集成/回归测试；整理预验收与 NFR-006 创新性材料。

编写日期：2026-05-17
依据提交：48ba5c72d9f8246e09c572b53a2c7b0c6b53f81b