个性化旅游推荐系统 - 第十三周工作周报

成员：陈逸、程小路

1. 第十三周（2026-05-25 至 2026-05-31）：性能与体验优化 + 账号/日记交互收敛

1.1 工作目标

本周对照《项目计划书》第 13 周「优化」与第十二周遗留项，重点为：

- 性能调优：对照 NFR-001（系统响应 ≤3s、路径规划 ≤2s、全文检索 ≤1s），在 dev-seed 规模下评估室外/室内路径计算与内存检索链路，形成性能对比记录。

- 可用性与交互：合入第十二周工作区改动；改进列表空态、加载态、搜索联想防抖、移动端导航与全站视觉一致性。

- 账号与个性化：补齐 GET /api/auth/me、头像上传与个人资料页；本地 AI 助手配置与 About 页联调。

- 质量收敛：在优化后执行模块回归；为第 14 周预验收准备演示链路与缺陷清单。

1.2 具体完成工作

1.2.1 变更概况

- Git 提交：本周无新增主干提交；优化与体验改动集中于工作区（基于 6947349 室内导航基线之上迭代，待答辩前合入）。

- 变更规模（git diff --stat 抽样）：约 24 个文件、+3000 / −2000 行；核心涉及认证、布局、日记列表、个人资料、样式与 dev-seed 微调。

1.2.2 性能优化与对比记录（计划交付：性能对比记录）

架构基线（优化前已具备，本周复核与记录）

| 模块 | 实现方式 | 复杂度 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| 室外路径规划 | InMemoryStore 预加载图 → RouteServiceImpl + 自建 Dijkstra（MyPriorityQueue） | 单次规划 O((V+E) log V)；dev-seed 路网 JSON 约 1.9 万行量级 |
| 室内路径规划 | IndoorGraphRegistry 内存图 → IndoorPathPlanner + 同套 Dijkstra | 演示 POI（502 / 900020599）节点规模小，毫秒级 |
| 设施/美食检索 | NGramInvertedIndex + 内存过滤 | 禁止 SQL LIKE；候选集截断 limit * 5 |
| 日记全文检索 | NGramInvertedIndex（diaryFullTextIndex）+ 用户/目的地过滤 | 候选集截断 limit * 10；dev-seed 日记条目少，响应极快 |

本周前端侧优化（降低无效请求、改善感知性能）

- 日记列表搜索联想：DiaryListView.vue 对输入做 180ms 防抖（suggestTimer），并以 suggestSeq 丢弃过期响应，避免连击触发检索风暴。

- 加载与空态：列表区 v-loading；无数据时展示「暂无日记」空态，减少用户重复点击。

- 兴趣标签 Chip 过滤：按用户兴趣权重排序展示，减少全量列表浏览成本。

NFR-001 对照（dev profile + dev-seed，2026-05-31 验证）

| 指标 | 目标 | 本周结论 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路径规划计算 | ≤2s | 满足（内存图 + Dijkstra；室内单测与沙河校区室外图手工冒烟均秒级返回） | mvn -q "-Dtest=IndoorPathPlannerTest,IndoorDevSeedBundleTest" test SUCCESS |
| 全文/关键词检索 | ≤1s | 满足（内存倒排索引；dev 日记/设施规模下 API 响应为毫秒～百毫秒级） | 日记列表联想 + apiDiarySearch 联调 |
| 端到端页面响应 | ≤3s | 满足（首屏依赖预加载种子；前端 build 约 11.6s，运行时无阻断性长任务） | npm run build SUCCESS |

1.2.3 可用性与交互优化（计划交付：优化变更清单）

| 类别 | 文件 / 模块 | 变更要点 |
| --- | --- | --- |
| 全站视觉 | ui-enhancements.css、explorescape.css、premium.css | 主题滚动条、入场动画、卡片 hover；对齐 code/code1.html 参考稿 |
| 移动端 | AppLayout.vue | @vueuse/core useMediaQuery('(max-width: 720px)') 抽屉导航；顶栏展示 UserAvatar |
| 表单对齐 | form-row.css、FacilityView.vue、FoodView.vue | 搜索行 input/select/button 统一圆角与 placeholder 左对齐（HANDOFF 2026-05-23） |
| 日记列表 | DiaryListView.vue | Lookbook 卡片栅格、兴趣 Chip、「推荐/兴趣」切换、搜索联想下拉、排序与空态 |
| 个人资料 | ProfileView.vue、UserAvatar.vue | 头像上传预览、兴趣 ECharts 分布、AI 配置入口、标签目录与首页一致 |
| 旅行助手 | AboutView.vue、aiConfig.ts、stores/aiConfig.ts | 按用户 ID localStorage 持久化 endpoint/model/apiKey；未配置时禁用发送 |
| 认证 API | AuthController.java、UserServiceImpl.java、api.ts、auth.ts | GET /api/auth/me、POST /api/auth/avatar（2MB、jpg/png）；ApiResponse 统一 401/400/404 文案 |
| 其它页面 | HomeView.vue、各 Detail/Login/Register | 标签目录加载、样式微调与布局收敛 |

1.2.4 文档与阶段材料

- 输出 Weekly_Report_Week12.md（第十二周，2026-05-24）。

- 输出本文件 Weekly_Report_Week13.md。

- docs/AI/HANDOFF.md 延续记录 form-row、周报产出等条目。

- 《回归测试报告 v1》：第十二周模块级结论已写入第 12 周周报 §1.3；独立文档仍待第 14 周预验收前定稿。

1.2.5 数据

- dev-seed/diaries.json：演示日记条目微调，便于列表/检索/详情联调。

1.3 验证与质量门禁

| 类别 | 命令 / 场景 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 后端单测 | mvn -q "-Dtest=IndoorPathPlannerTest,IndoorDevSeedBundleTest" test | BUILD SUCCESS |
| 前端构建 | npm run build | SUCCESS（约 11.6s；既有 chunk size 提示） |
| 认证 | 登录 → /api/auth/me → 上传头像 → 顶栏/资料页刷新 | 工作区联调通过 |
| 日记 UX | 搜索防抖、Chip 过滤、空态与 loading | 工作区联调通过 |
| 移动端 | ≤720px 抽屉导航、资料页可访问 | 抽查通过 |
| 端到端演示链 | 推荐 → 路线（含室内 POI）→ 设施/美食 → 日记检索 → About 助手 | 主链路可演示；AIGC 动画仍依赖即梦/LibTV 密钥 |

关键回归项（优化后抽样）

- 室外/室内路径规划结果与第十二周一致，优化未改动算法契约。

- 日记检索仍走内存索引，未引入 SQL LIKE。

- 头像路径校验（目录穿越防护）与大小/格式限制生效。

- 设施/美食页 form-row 样式不影响原有筛选逻辑。

1.4 风险与应对

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优化改动尚未 git 合入 | 中 | 高 | 预验收前统一提交并再跑 mvn test + npm run build |
| 缺少 formal 压测数据 | 低 | 中 | 预验收前补 curl 抽样表；答辩以 dev-seed 规模说明 |
| 工作区 diff 面大、评审噪声 | 低 | 中 | 按「认证 / UI / 日记 / 样式」拆分 commit 或 PR 说明 |
| AIGC 答辩环境未实机出片 | 高 | 中 | 保留 LibTV 回退；演示脚本标注「可选环节」 |
| 《回归测试报告 v1》未独立成文 | 中 | 中 | 第 14 周并入预验收包 |

1.5 进度评估

- 完成度：约 85%（相对第 13 周计划）。

  - 已达成：NFR-001 在 dev 环境下的架构复核与对比记录；交互/移动端/账号/日记列表等优化变更清单落地（工作区）；模块回归通过。

  - 部分达成：性能数据为定性 + 模块验证，缺独立压测脚本；git 合入与正式优化变更 commit 待办。

  - 延续至下周：预验收报告、风险关闭清单、回归报告定稿、发布候选版本冻结。

- 里程碑：

  - 满足计划书第 13 周「优化」中的体验改进与性能对比记录（架构级 + dev 验证）；

  - 为第 14 周「预验收」准备好可演示的前后端与材料骨架。

- 交付物：

  - 工作区：认证/me/头像、全站 UI、日记列表增强、form-row、aiConfig 等

  - 文档：Weekly_Report_Week13.md、HANDOFF 更新

  - 待补：git 合入提交、独立压测抽样表、《回归测试报告 v1》定稿

1.6 下周计划（2026-06-01 至 2026-06-07，第 14 周「预验收」）

- 按第 14 周计划：答疑后完成预验收；核心功能回归通过率目标 ≥95%；风险关闭率 ≥90%。

- 合入本周全部工作区改动；冻结发布候选分支/标签。

- 在目标答辩环境完成即梦/LibTV 端到端出片验证；收集剩余 P1/P2 缺陷并清零阻断项。