个性化旅游推荐系统 - 第九周与第十周阶段周报

成员：陈逸、程小路

1. 第九周（2026-04-27～2026-05-03）：计划目标与阶段总结

1.1 计划目标

- 组织并完成中期演示：推荐、路线、检索、日记等主链路可连贯演示。

- 形成问题清单与按优先级排序的修复计划，满足计划书必交付要求。

- 承接第八周收尾项：数据与脚本侧 modeProfile 一致性验证、关键回归等。

1.2 阶段完成情况

结合已落地的能力描述，中期演示所需的主链路在文档层面已具备较完整的前序实现基础（推荐与路线、设施与美食、日记管理与检索、路网多模式等均有周报应答）。第九周的核心价值在于：将上述能力固化为可重复的演示版本（环境、账号、样例数据、演示脚本），并通过中检收集缺陷与优先级，而不是从零开始实现新模块。

在材料中包含：

- 中期演示：可运行前后端、种子数据或导入说明、演示路径（推荐 → 路线 → 设施/美食 → 日记检索）。

- 问题清单：按阻断 / 高 / 中 / 低分级，注明复现步骤与责任字段。

- 修复计划：与第十周、第十一周计划衔接。

2. 第十周（2026-05-04～2026-05-10）：计划目标与阶段总结

2.1 计划目标

第十周侧重：

- 后端：日记 CRUD、评分、检索。

- 前端：日记列表、详情、编辑。

- 权限：与鉴权、角色相关的联调与收敛。

2.2 与前期周报的关系

依据第七周周报，日记模块在「上传—回传—提交—详情浏览」「统一搜索与单字匹配」「DB 离线容错」「正文压缩存储」等方面已有较完整迭代；因此第十周更强调：

- 权限与角色：列表 / 编辑 / 评分等接口与页面在登录态、越权、错误提示上的一致性（与计划书中「日记 CRUD 与评分」前置条件「鉴权模块稳定」呼应）。

- 可运行版本：将日记主链路纳入与中检后修复并行的版本标签或发布说明，便于第十一周进入「稳定 1」阶段。

- 回归与文档：接口契约、code / data / message 与需求 FR 编号的一致核对。

2.3 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 中检后集中改缺陷导致日记联调反复 | 中 | 冻结接口契约，缺陷分级；先阻断后体验 |
| 检索与存储策略变更未同步设计文档 | 中 | 变更同步至需求 / 技术设计；保留验证记录 |
| 自动化测试仍薄弱 | 中 | 优先日记服务层单测与主链路冒烟 |

编写日期：2026-05-10