个性化旅游推荐系统 - 前五周工作周报

成员：陈逸 程小路

1. 项目概述

1.1 项目背景

个性化旅游推荐系统是一个面向数据结构课程设计要求的综合应用系统，旨在为用户提供个性化的旅游推荐、路线规划、设施查询、美食推荐、日记管理与后台管理等功能。项目重点在于数据结构与算法在业务中的落地能力，必须遵循课程设计的硬性约束。

1.2 技术栈

- 前端：Vue 3 + TypeScript + Vite + Pinia + Element Plus + ECharts

- 后端：Spring Boot 3.2.x + MyBatis-Plus + MySQL + Redis(可选)

- 鉴权：JWT + Spring Security

- 核心约束：

  - 核心算法必须自主实现

  - 核心数据结构模块不得直接使用Java内置集合实现（需使用自定义结构）

  - 搜索/检索不得在SQL层完成，必须采用"数据库预加载 -> 内存索引 -> 算法检索"

1.3 项目里程碑

- M1（第2周）：需求与技术设计完成

- M2（第4周）：核心功能框架实现

- M3（第5周）：核心算法与真实数据集成完成

2. 第一周（2026-02-24 至 2026-03-01）：需求分析与技术选型

2.1 工作目标

- 完成项目需求分析和技术选型

- 确定功能需求（FR）清单

- 建立项目文档框架

2.2 具体完成工作

2.2.1 需求分析

- 功能需求识别：

  - 旅游前：旅游推荐（FR-001）、兴趣设置（FR-003）

  - 旅游中：路线规划（FR-004）、场所查询（FR-006）、美食推荐（FR-013）

  - 旅游后：日记管理（FR-008/FR-009）

  - 管理端：用户管理、景区管理、数据备份（FR-010~FR-016）

- 非功能需求确定：

  - 性能：系统响应时间 < 3秒，路线规划 < 2秒，全文检索 < 1秒

  - 安全：数据加密存储，防止SQL注入和XSS攻击

  - 可用性：界面友好，操作便捷

2.2.2 技术选型决策

| 技术领域 | 选型方案 | 决策理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | Vue 3.x | 响应式设计，组件化开发，生态成熟 |
| 状态管理 | Pinia 2.x | 轻量级，TypeScript支持好 |
| UI组件库 | Element Plus 2.x | 提供丰富的企业级UI组件 |
| 后端框架 | Spring Boot 3.2.x | 快速开发，生态完善 |
| 数据访问 | MyBatis-Plus | 简化CRUD操作，提供代码生成 |
| 数据库 | MySQL 8.x | 关系型数据库，事务支持好 |
| 缓存 | Redis（可选） | 内存缓存，提升性能 |
| 安全认证 | JWT + Spring Security | 无状态认证，便于扩展 |

2.2.3 文档交付物

- ✅ 需求文档初稿框架

- ✅ 技术选型方案文档

- ✅ 项目开发计划（WBS初步）

2.3 风险与应对

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术选型兼容性问题 | 中 | 低 | 提前调研各技术版本兼容性 |
| 课程约束理解偏差 | 高 | 中 | 与指导老师确认约束细节 |

2.4 进度评估

- 完成度：100%

- 里程碑：需求与技术选型完成

- 交付物：需求文档框架、技术选型方案

3. 第二周（2026-03-02 至 2026-03-08）：需求文档与技术设计

3.1 工作目标

- 完成《需求规格说明书》和《技术设计文档》

- 确定系统架构和模块划分

- 搭建开发环境

3.2 具体完成工作

3.2.1 需求文档编写

完成的需求规格说明书（docs/Requirements/Requirements Documendation.md）：

- 项目概述：项目背景、目标、用户角色、范围

- 功能需求：

  - 旅游前功能（FR-001~FR-003）

  - 旅游中功能（FR-004~FR-006、FR-013）

  - 旅游后功能（FR-008~FR-009）

  - 系统管理功能（FR-010~FR-016）

- 非功能需求：性能、安全、可用性、兼容性

- 约束条件：

  - 课程设计约束：核心算法自主实现

  - 数据结构约束：核心模块禁用Java内置集合

  - 检索约束：数据库仅持久化，运行时内存处理

3.2.2 技术设计文档编写

完成的技术设计文档（docs/Tech/Technical Design Document.md）：

- 系统架构设计：

  - 前后端分离的三层架构

  - 模块划分：前端应用、控制器层、服务层、数据访问层、数据存储

- 核心数据结构设计：

  - 自定义数据结构：MyList/MyMap/MySet/MyPriorityQueue

  - 内存索引结构：前缀Trie树 + NGram倒排索引

  - 图结构：用于路线规划的邻接表表示

- 核心算法设计：

  - 路线规划：Dijkstra算法（最短路径）

  - 推荐算法：基于用户兴趣的协同过滤

  - TopK选择：基于堆的高效选择算法

  - 全文检索：NGram模糊匹配

3.2.3 开发环境搭建

- 版本控制：Git仓库初始化，分支策略制定

- 开发工具配置：IDEA、VS Code、Node.js、Java JDK

- 代码规范：制定代码风格规范、提交信息规范

3.3 风险与应对

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求边界不清晰 | 高 | 中 | 组织需求评审会议，明确功能边界 |
| 技术设计复杂度高 | 中 | 中 | 采用分层设计，逐步细化 |

3.4 进度评估

- 完成度：100%

- 里程碑：M1达成（需求与技术设计完成）

- 交付物：需求规格说明书、技术设计文档

4. 第三周（2026-03-09 至 2026-03-15）：项目初始化与基础架构

4.1 工作目标

- 初始化前后端项目结构

- 实现自定义数据结构

- 搭建后端基础架构

- 搭建前端基础架构

4.2 具体完成工作

4.2.1 后端项目初始化

项目结构（src/main/java/com/travel/）：

com/travel/
├── algorithm/         # 算法模块
│   ├── graph/         # 图算法（Dijkstra）
│   └── TopKSelector.java
├── controller/         # 控制器层
│   ├── AdminController.java
│   ├── AuthController.java
│   ├── BehaviorController.java
│   ├── DiaryController.java
│   ├── FacilityController.java
│   ├── FoodController.java
│   ├── RecommendationController.java
│   ├── RouteController.java
│   └── TagController.java
├── ds/               # 自定义数据结构
│   ├── ArrayList.java
│   ├── HashMap.java
│   ├── HashSet.java
│   ├── LinkedList.java
│   ├── PriorityQueue.java
│   └── ...
├── mapper/           # 数据访问层
├── model/             # 数据模型
│   ├── entity/
│   ├── dto/
│   └── vo/
├── security/         # 安全模块
├── service/           # 服务层
├── storage/           # 内存存储
│   ├── search/       # 内存索引（Trie + NGram）
│   ├── InMemoryDataLoader.java
│   └── InMemoryStore.java
└── TravelSystemApplication.java

自定义数据结构实现（com/travel/ds/）：

- ✅ ArrayList：动态数组实现

- ✅ LinkedList：双向链表实现

- ✅ HashMap：哈希表实现

- ✅ HashSet：哈希集合实现

- ✅ PriorityQueue：优先队列（堆）实现

- ✅ ArrayDeque：双端队列实现

4.2.2 内存索引实现

存储模块（com/travel/storage/）：

- ✅ InMemoryStore：内存数据存储中心

- ✅ InMemoryDataLoader：启动时预加载数据库数据

- ✅ PrefixTrieIdIndex：前缀Trie树索引

- ✅ NGramInvertedIndex：NGram倒排索引

4.2.3 前端项目初始化

项目结构（frontend/src/）：

frontend/src/
├── components/       # 组件
├── layouts/         # 布局
├── lib/             # 工具库
│   ├── api.ts       # API封装
│   ├── http.ts     # HTTP请求
│   └── interestTags.ts
├── router/         # 路由
│   └── index.ts
├── stores/         # 状态管理
│   └── auth.ts
├── styles/         # 样式
├── views/           # 页面
│   ├── admin/
│   ├── auth/
│   ├── diary/
│   ├── facility/
│   ├── food/
│   ├── profile/
│   ├── route/
│   ├── scenic/
│   └── ...
├── App.vue
└── main.ts

基础页面实现：

- ✅ HomePageView.vue：首页

- ✅ LoginView.vue：登录页

- ✅ RegisterView.vue：注册页

- ✅ AppLayout.vue：主布局

- ✅ NotFoundView.vue：404页

4.2.4 图算法实现

图模块（com/travel/algorithm/graph/）：

- ✅ Graph.java：图结构（邻接表表示）

- ✅ Edge.java：边结构

- ✅ Dijkstra.java：Dijkstra最短路径算法

- ✅ PathResult.java：路径结果封装

4.3 风险与应对

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自定义数据结构bug | 高 | 中 | 编写单元测试，逐步验证 |
| 前后端集成困难 | 中 | 中 | 提前定义API规范，保持沟通 |

4.4 进度评估

- 完成度：95%

- 交付物：自定义数据结构、基础架构、核心算法框架

5. 第四周（2026-03-16 至 2026-03-22）：核心功能实现

5.1 工作目标

- 实现前端核心页面

- 实现后端核心服务

- 实现用户认证和权限管理

- 实现基础CRUD功能

5.2 具体完成工作

5.2.1 后端服务实现

用户管理（AuthController、UserService）：

- ✅ 用户注册（POST /api/auth/register）

- ✅ 用户登录（POST /api/auth/login）

- ✅ JWT Token生成和验证

- ✅ 密码加密（BCrypt）

- ✅ 用户兴趣管理（FR-003）

旅游推荐（RecommendationController、RecommendationService）：

- ✅ 景区列表查询

- ✅ 基于兴趣的个性化推荐（FR-001）

- ✅ 景区详情查询（FR-002）

路线规划（RouteController、RouteService）：

- ✅ 地图数据获取

- ✅ 最短距离路径规划（FR-004-1）

- ✅ 最短时间路径规划（FR-004-2）

- ✅ 多点路径规划

设施查询（FacilityController、FacilityService）：

- ✅ 设施列表查询

- ✅ 类别过滤（FR-006-2）

美食推荐（FoodController、FoodService）：

- ✅ 美食列表查询

- ✅ TopK美食选择（FR-013-1）

- ✅ 基于热度、评价、距离的排序

日记管理（DiaryController、DiaryService）：

- ✅ 日记创建（FR-008-1）

- ✅ 日记编辑

- ✅ 日记列表查询（FR-008-3）

- ✅ 日记评分（FR-008-5）

管理功能（AdminController、AdminService）：

- ✅ 用户管理

- ✅ 景区管理

- ✅ POI管理

- ✅ 数据备份恢复（部分）

5.2.2 前端页面实现

旅游相关页面：

- ✅ HomeView.vue：首页推荐

- ✅ HomePageView.vue：首页（ExploreScape风格）

- ✅ ScenicDetailView.vue：景区详情

- ✅ RoutePlannerView.vue：路线规划（FR-004）

- ✅ FacilityView.vue：设施查询（FR-006）

- ✅ FoodView.vue：美食推荐（FR-013）

日记相关页面：

- ✅ DiaryListView.vue：日记列表（FR-008-3）

- ✅ DiaryEditorView.vue：日记编辑（FR-008-1）

- ✅ DiaryDetailView.vue：日记详情

用户相关页面：

- ✅ ProfileView.vue：个人中心

- ✅ AboutView.vue：关于页面

管理页面：

- ✅ AdminView.vue：管理后台

5.2.3 数据持久化

数据库表设计：

- ✅ user：用户表

- ✅ user_interest：用户兴趣表

- ✅ scenic_area：景区表

- ✅ poi：POI表

- ✅ facility：设施表

- ✅ food：美食表

- ✅ road：道路表

- ✅ diary：日记表

- ✅ tag：标签表

数据加载策略：

- ✅ 启动时预加载到InMemoryStore

- ✅ 数据库仅用于持久化

- ✅ 运行时查询均通过内存索引完成

5.2.4 安全实现

认证与授权：

- ✅ JWT Token生成（JwtUtil.java）

- ✅ JWT认证过滤器（JwtAuthenticationFilter.java）

- ✅ 安全配置（SecurityConfig.java）

- ✅ 角色权限控制（ADMIN/USER）

5.3 风险与应对

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| API接口变更频繁 | 中 | 高 | 采用接口版本管理，保持向后兼容 |
| 前后端联调问题 | 中 | 中 | 及时沟通，使用Mock数据 |

5.4 进度评估

- 完成度：90%

- 里程碑：M2达成（核心功能框架实现）

- 交付物：核心功能模块、前后端集成

6. 第五周（2026-03-23 至 2026-03-29）：真实数据与路线规划优化

6.1 工作目标

- 开发OSM数据采集脚本

- 抓取真实地图数据

- 优化路线规划算法

- 实现景区内亮点路线规划

- POI类型治理

6.2 具体完成工作

6.2.1 OSM数据采集

数据采集脚本（scripts/osm_seed.py）：

- ✅ Nominatim API集成：地点搜索和定位

- ✅ Overpass API集成：地图数据抓取

- ✅ 地图数据处理：

  - 道路网络构建（highway way）

  - POI识别和分类

  - 虚拟节点生成

- ✅ 数据转换：

  - OSM坐标转换

  - 数据格式转换为系统JSON格式

数据采集功能：

- ✅ 景区（scenic_area）数据采集

- ✅ POI数据采集

- ✅ 道路（road）数据采集

- ✅ 设施（facility）数据采集

- ✅ 数据去重和ID分配

6.2.2 POI类型治理

POI类型配置（src/main/resources/config/poi-types.json）：

- ✅ 统一类型配置源

- ✅ 类型收束：从canteen改为restaurant

- ✅ 新增类型：shop、medical、parking、sports

- ✅ 类型别名映射

类型映射优化：

- ✅ OSM标签到POI类型的增强映射

- ✅ 名称-based fallback：从POI名称中提取类型信息

- ✅ 未匹配类型保留和日志化

6.2.3 路线规划优化

路网构建优化：

- ✅ 真路网生成（基于OSM highway）

- ✅ 虚拟节点作为道路端点

- ✅ POI吸附到最近路网节点

路线规划功能增强：

- ✅ 景区内亮点路线规划

- ✅ 最短距离策略（FR-004-1）

- ✅ 路径结果可视化

6.2.4 系统集成与测试

系统集成：

- ✅ 前端路线规划页面优化

- ✅ 地图数据可视化

- ✅ POI类型显示优化

- ✅ 管理端开发工具增强

测试验证：

- ✅ 后端编译通过（mvn compile）

- ✅ 前端构建通过（npm run build）

- ✅ OSM脚本执行成功

- ✅ 核心功能冒烟测试通过

6.2.5 安全与优化

6.3 风险与应对

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| OSM数据格式复杂 | 中 | 中 | 开发专用转换工具，增加容错处理 |
| 路线规划性能问题 | 高 | 中 | 优化图算法，增加缓存机制 |

6.4 进度评估

- 完成度：95%

- 里程碑：M3达成（核心算法与真实数据集成）

- 交付物：OSM数据采集脚本、真实地图数据、优化后的路线规划

7. 整体进度总结

7.1 已完成功能

| 功能编号 | 功能名称 | 优先级 | 完成度 | 验收状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | 旅游目的地推荐 | 高 | ✅ 100% | 通过 |
| FR-002 | 目的地信息查询 | 高 | ✅ 100% | 通过 |
| FR-003 | 个人兴趣设置 | 中 | ✅ 100% | 通过 |
| FR-004 | 最优参观线路规划 | 高 | ✅ 95% | 通过 |
| FR-004-1 | 最短距离策略 | 高 | ✅ 100% | 通过 |
| FR-004-2 | 最短时间策略 | 高 | ✅ 100% | 通过 |
| FR-004-3 | 交通工具策略 | 中 | ⏳ 0% | 待实现 |
| FR-004-4 | 导航图形界面 | 中 | ⏳ 50% | 进行中 |
| FR-005 | 景点介绍 | 高 | ✅ 100% | 通过 |
| FR-006 | 场所查询 | 高 | ✅ 100% | 通过 |
| FR-006-1 | 附近设施查找 | 高 | ✅ 100% | 通过 |
| FR-006-2 | 类别过滤 | 中 | ✅ 100% | 通过 |
| FR-006-3 | 类别名称查询 | 中 | ✅ 100% | 通过 |
| FR-007 | 旅游日记生成 | 中 | ⏳ 0% | 待实现 |
| FR-008 | 旅游日记管理 | 高 | ✅ 90% | 通过 |
| FR-008-1 | 日记撰写 | 高 | ✅ 100% | 通过 |
| FR-008-2 | 统一管理 | 中 | ✅ 100% | 通过 |
| FR-008-3 | 日记浏览查询 | 高 | ✅ 100% | 通过 |
| FR-008-4 | 日记热度计算 | 中 | ✅ 100% | 通过 |
| FR-008-5 | 日记评分 | 中 | ✅ 100% | 通过 |
| FR-008-6 | 日记推荐 | 中 | ⏳ 50% | 进行中 |
| FR-009 | 旅游日记交流 | 高 | ✅ 80% | 通过 |
| FR-009-1 | 目的地相关查询 | 中 | ✅ 100% | 通过 |
| FR-009-2 | 日记名称精确查询 | 中 | ✅ 100% | 通过 |
| FR-009-3 | 全文检索 | 中 | ✅ 100% | 通过 |
| FR-009-4 | 压缩存储 | 低 | ⏳ 0% | 待实现 |
| FR-009-5 | 旅游动画生成 | 低 | ⏳ 0% | 待实现 |
| FR-010 | 用户管理 | 高 | ✅ 100% | 通过 |
| FR-011 | 景区信息管理 | 高 | ✅ 100% | 通过 |
| FR-012 | 道路图管理 | 高 | ✅ 100% | 通过 |
| FR-013 | 美食推荐 | 高 | ✅ 95% | 通过 |
| FR-013-1 | 美食排序 | 高 | ✅ 100% | 通过 |
| FR-013-2 | 菜系过滤 | 中 | ✅ 100% | 通过 |
| FR-013-3 | 模糊查询 | 中 | ✅ 100% | 通过 |
| FR-013-4 | 查询结果排序 | 中 | ✅ 100% | 通过 |
| FR-014 | 美食信息管理 | 中 | ✅ 100% | 通过 |
| FR-015 | 系统通知 | 低 | ⏳ 0% | 待实现 |
| FR-016 | 数据备份与恢复 | 高 | ⏳ 50% | 进行中 |

总体完成度：约 85%

7.2 技术亮点

- 自定义数据结构实现：

  - ArrayList、LinkedList、HashMap、HashSet、PriorityQueue等

  - 符合课程设计要求，不直接使用Java内置集合

- 内存索引检索：

  - 前缀Trie树索引（精确前缀匹配）

  - NGram倒排索引（模糊全文检索）

  - 符合"数据库预加载 -> 内存索引 -> 算法检索"约束

- 图算法应用：

  - Dijkstra最短路径算法自主实现

  - 支持多种权重策略（距离、时间）

  - 支持多点路径规划

- 真实数据集成：

  - OSM数据采集脚本开发

  - Nominatim + Overpass API集成

  - 真路网生成和POI吸附

- 前后端分离架构：

  - RESTful API设计

  - JWT无状态认证

  - Vue 3 + TypeScript现代化前端

7.3 团队分工与工作量

| 角色 | 负责人 | 主要工作 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 陈逸（组长） | 需求分析、计划制定、进度跟踪 | 100% |
| 前端开发 | 陈逸，程小路 | 页面实现、用户交互、前端优化 | 50%，50% |
| 后端开发 | 陈逸，程小路 | 架构设计、核心算法、服务实现 | 40%，60% |
| 数据采集 | 程小路 | OSM脚本、数据处理、类型映射 | 90% |
| 测试验证 | 全员 | 功能测试、集成测试、Bug修复 | 85% |

7.4 代码统计

| 指标 | 数量 |
| --- | --- |
| 后端Java文件 | 80+ |
| 前端Vue文件 | 25+ |
| 自定义数据结构 | 12个 |
| 控制器 | 9个 |
| 服务接口 | 9个 |
| 实体类 | 15个 |
| 数据库表 | 12个 |
| OSM采集脚本 | 1个（约1000行） |

8. 风险与问题

8.1 已识别风险

| 风险 | 影响程度 | 发生概率 | 当前状态 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境基线不一致 | 中 | 低 | 已识别 | 文档要求Node 16/Java 11，当前Java 21 |
| 配置安全问题 | 高 | 中 | 已识别 | application.yml存在明文密码 |
| 开发日志不及时 | 低 | 高 | 已修复 | 已建立HANDOFF记录机制 |
| 自动化测试缺失 | 中 | 高 | 进行中 | 计划第六周补齐测试 |
| 离线地图包未实现 | 高 | 中 | 待处理 | 计划第六周实现 |

8.2 已知问题

- Java版本问题：文档要求Java 11，但当前使用Java 21

  - 影响：可能存在兼容性问题

  - 建议：确认是否需要降级或更新文档

- 配置文件安全：application.yml包含明文数据库密码

  - 影响：安全风险

  - 建议：改为环境变量注入

- 部分功能未完成：离线地图包、AIGC动画、压缩存储

  - 影响：需求覆盖不完整

  - 建议：按优先级逐步实现

9. 下一步计划（第六周至第十周）

9.1 第六周（2026-03-30 至 2026-04-05）

- 目标：完善离线地图包，实现AIGC旅游动画

- 具体任务：

  - 实现离线地图包功能（FR-004-4）

  - 研究AIGC旅游动画方案

  - 补齐核心服务层单元测试

  - 修复配置安全问题

- 里程碑：M4准备

9.2 第七周（2026-04-06 至 2026-04-12）

- 目标：实现日记压缩存储，完善系统安全性

- 具体任务：

  - 实现日记压缩存储（FR-009-4）

  - 完善系统安全性（配置加密）

  - 性能优化和压力测试

  - 完善用户文档

9.3 第八周（2026-04-13 至 2026-04-19）

- 目标：自动化测试，系统性能优化

- 具体任务：

  - 编写完整的自动化测试套件

  - 系统性能优化

  - 代码审查和重构

  - 完善技术文档

9.4 第九周（2026-04-20 至 2026-04-26）

- 目标：系统集成测试，项目验收准备

- 具体任务：

  - 完整系统集成测试

  - Bug修复和优化

  - 项目验收准备

  - 演示和汇报准备

9.5 第十周（2026-04-27 至 2026-05-03）

- 目标：项目总结和文档完善

- 具体任务：

  - 项目总结和复盘

  - 完善所有文档

  - 代码归档和备份

  - 最终交付和验收

编写日期：2026-04-07 下次更新：2026-04-13（第六周结束）